# Three.js-направление для портфолио

Проектный документ с учётом позиционирования, дизайн-системы и технической стратегии

Версия 2.0 · 31 июля 2026

# 1. Статус документа

Документ дополняет уже зафиксированные решения по позиционированию и визуальному направлению портфолио. Он не заменяет их и не предлагает новую концепцию сайта с нуля.

Three.js рассматривается как один из инструментов реализации направления Calm Interface, Active Work, а не как новая основа позиционирования или повод превратить портфолио в технологический шоу-рил.

Главный принцип: портфолио должно в первую очередь показывать продуктово мыслящего веб-разработчика. Three.js усиливает эту историю, но не становится самой историей.

# 2. Контекст проекта, который нельзя потерять

## 2.1. Ядро позиционирования

Рабочее позиционирование — Product-minded Web Developer.

Портфолио должно показывать специалиста, который не просто собирает интерфейс по макету, а понимает задачу сайта, устройство контента, дальнейшее развитие продукта и влияние технических решений на результат.

Основные типы работы:

сайты;

контентные системы;

веб-инструменты.

Webflow остаётся доказанной практической базой и частью коммерческого опыта. SEO, AEO/GEO, код, интеграции и AI-assisted разработка показываются как расширения основной компетенции, а не как набор несвязанных профессий.

## 2.2. Логика компетенций

Вместо деления первого экрана на «Web development / SEO / AI products» используется уже зафиксированная логика:

Build — создавать сайты, интерфейсы и рабочие системы.

Improve — улучшать существующие продукты: структуру, скорость, SEO, видимость, UX и техническое качество.

Extend — добавлять код, интеграции, автоматизацию, AI-функции и собственные инструменты.

Эта иерархия удерживает единое профессиональное ядро и не создаёт впечатление универсального исполнителя без специализации.

## 2.3. Структура портфолио

Основная структура:

Work — коммерческие проекты и доказательства результата;

Lab — эксперименты, собственные инструменты, AI-assisted разработка и новые интерфейсные механики;

About — подход, роль в проектах и профессиональная траектория.

Three.js может связывать эти разделы или усиливать отдельные материалы, но не должен подменять их навигацию.

## 2.4. Визуальное направление

Рабочая формула — Calm Interface, Active Work.

Базовое состояние сайта:

спокойное;

минималистичное;

точное;

editorial × product interface;

с сильной типографикой и ясной иерархией.

Активность проявляется в реакции интерфейса на пользователя, переходах между кейсами и раскрытии содержания. Анимация не должна постоянно требовать внимания или конкурировать с работами.

## 2.5. Техническая стратегия

Целевой стек портфолио:

Astro — код, архитектура и production-сборка;

Stacki — визуальная рабочая поверхность над тем же Astro-кодом, а не отдельный конструктор;

AI-агент — реализация, исследование, прототипирование и рефакторинг;

Git — история изменений и источник контроля над кодом.

Предпочтительный workflow:

агент создаёт или изменяет реализацию;

автор визуально корректирует её в Stacki;

агент анализирует diff и приводит код в порядок;

результат фиксируется в Git.

Three.js-решение должно встраиваться в эту схему, а не формировать параллельный монолит, который невозможно нормально редактировать и поддерживать.

# 3. Зачем портфолио нужен Three.js

Three.js имеет смысл только тогда, когда помогает решить хотя бы одну из задач:

сделать позиционирование понятнее;

создать запоминающийся принцип взаимодействия с работами;

показать способность работать на границе дизайна и разработки;

дать разделу Lab сильный технический эксперимент;

связать кейсы в цельное повествование;

продемонстрировать зрелую работу с производительностью, адаптивностью и fallback-сценариями.

Сам факт наличия 3D, WebGL или shader-эффекта ценности не создаёт.

# 4. Выводы из исходного материала, не привязанные к модели

## 4.1. Модель — сменный исполнитель

На сопоставимом уровне современных моделей основное различие в результате создают:

качество референсов;

ясность арт-дирекшна;

декомпозиция механики;

размер итераций;

способность автора отбирать и исправлять решения.

Документ и процесс не должны зависеть от GPT-5.6 sol, Codex, Claude Code, Cursor или конкретного MCP.

## 4.2. Лучший референс содержит не только картинку

Приоритет входных материалов для агента:

живая демо-страница + репозиторий + описание технологий;

живая демо-страница;

видео поведения;

серия скриншотов ключевых состояний;

текстовое описание.

Задача агента — не угадывать эффект по одному кадру, а исследовать его устройство.

## 4.3. Копируется принцип, а не дизайн

Из референса можно брать:

способ движения камеры;

scroll mapping;

принцип деформации;

взаимодействие HTML и canvas;

архитектурный паттерн;

подход к материалам и освещению.

Нельзя переносить без переосмысления:

композицию;

визуальную метафору;

цветовую систему;

контент;

брендинг;

узнаваемую комбинацию эффектов.

## 4.4. Сначала keyframe, затем motion

Последовательность работы:

смысл сцены;

статичная композиция;

интеграция с реальной типографикой;

основное движение;

реакция на ввод;

вторичные эффекты;

оптимизация и fallback.

Это снижает стоимость итераций и не позволяет маскировать слабую композицию движением.

## 4.5. Прототип отделяется от production

Однофайловая HTML-песочница допустима для быстрого исследования. После принятия решения эффект переносится в архитектуру Astro, разбивается на компоненты и получает управляемый жизненный цикл.

# 5. Рекомендуемая роль Three.js в портфолио

## Основная концепция: интерактивный индекс работ

Наиболее подходящее применение — усилить уже выбранный интерактивный индекс проектов.

Пользователь видит спокойный список или сетку Work. При наведении, фокусе или переходе между выбранными кейсами одна пространственная сцена меняет состояние:

показывает фрагмент интерфейса;

перестраивает слои проекта;

меняет глубину или материал;

визуально отражает характер работы;

формирует переход к странице кейса.

HTML остаётся главным уровнем интерфейса. Название, роль, тип проекта, краткое описание и ссылка доступны без canvas.

Почему концепция подходит проекту:

сохраняет спокойную editorial-структуру;

делает активной именно работу, а не декоративный фон;

поддерживает Work как главный раздел;

позволяет постепенно добавлять новые кейсы;

показывает связь дизайна, кода и продуктового мышления;

может быть упрощена без разрушения сайта.

## Вторичное применение: Lab

В Lab допустим более свободный Three.js-эксперимент с отдельной страницей и техническим разбором. Там можно показать:

воспроизведение и переосмысление механики;

устройство сцены;

работу AI-агента;

ограничения и оптимизацию;

сравнение прототипа и production-версии.

Это лучший раздел для демонстрации самой технологии. На главной технологии следует оставаться в подчинённой роли.

## Допустимое применение: переход Build → Improve → Extend

Небольшая пространственная трансформация может объяснять профессиональную логику:

базовая структура собирается — Build;

уточняется и оптимизируется — Improve;

получает новые связи и возможности — Extend.

Такой приём допустим в About или между вводным блоком и Work. Он не должен превращать три понятия в три отдельные профессии или три несвязанных визуальных мира.

# 6. Что не рекомендуется

Абстрактный blob или сфера в hero без связи с работами.

Постоянно движущийся фон под главным заголовком.

Полноэкранная 3D-галерея, в которой трудно найти конкретный кейс.

Разделение позиционирования на три равноправные услуги: Web development, SEO и AI products.

Несколько одновременно работающих shader-эффектов.

Droplets, cloth, liquid glass и частицы только ради демонстрации библиотек.

Навигация и критический контент внутри WebGL.

Тяжёлая сцена на каждой странице.

Попытка сделать визуальную систему сайта полностью зависимой от сгенерированного видео.

Production-реализация в одном HTML-файле.

# 7. Архитектура в Astro

## 7.1. Граница интерактивности

Основной сайт остаётся статическим HTML. Three.js подключается как изолированный интерактивный island только там, где он действительно нужен.

Предлагаемая граница:

ProjectIndex.astro
├── ProjectIndexContent.astro     # HTML, семантика, ссылки, данные
├── ProjectScene.ts / .tsx        # клиентская сцена
├── project-scene/
│   ├── createScene.ts
│   ├── materials.ts
│   ├── transitions.ts
│   ├── assets.ts
│   └── dispose.ts
└── ProjectFallback.astro         # статичный или облегчённый вариант

Конкретная обвязка определяется после прототипа. Важно сохранить границу между контентом, состояниями проектов и графической реализацией.

## 7.2. Данные проектов

Данные Work не дублируются внутри сцены. Названия, slug, категории, изображения и связанные метаданные берутся из Astro Content Collections или другого уже выбранного источника данных.

Сцена получает только необходимые производные данные для отображения состояния.

## 7.3. Совместимость со Stacki

Основная композиция страницы должна оставаться редактируемой визуально.

Canvas располагается внутри понятного контейнера с контролируемыми размерами.

Состояния и настройки по возможности выносятся в простые props или данные.

Ручные правки в Stacki не должны ломать внутреннюю архитектуру сцены.

После визуальных изменений агент проверяет diff и устраняет случайные дубли, inline-хаки и нарушения структуры.

## 7.4. Жизненный цикл

Реализация обязана поддерживать:

ленивую инициализацию;

pause вне viewport;

pause в неактивной вкладке;

resize без накопления listeners;

корректное освобождение геометрии, материалов и текстур;

ограничение device pixel ratio;

отсутствие нескольких render loops после навигации;

совместимость с Astro View Transitions, если они используются на соответствующем маршруте.

# 8. Производительность и доступность

## Обязательные условия

Первый экран и список проектов читаются до загрузки сцены.

Canvas не блокирует LCP-контент.

На мобильном используется осознанно упрощённый вариант, а не уменьшенная desktop-сцена.

prefers-reduced-motion отключает сложное движение и сохраняет понятные состояния.

При отсутствии WebGL остаётся полноценный интерфейс.

Клавиатурный фокус на проекте вызывает эквивалентное состояние сцены.

Интерактивный визуальный слой не перехватывает скролл без необходимости.

Изображения кейсов загружаются через оптимизированный pipeline Astro, если они одновременно используются в HTML.

Тяжёлые модели, видео и текстуры не подключаются до подтверждения их необходимости.

## Рабочие бюджеты для прототипа

Это не окончательные нормативы, а ранние ограничения:

одна основная сцена на странице;

один render loop;

минимум прозрачных полноэкранных слоёв;

ограниченный DPR;

отсутствие фонового 1080p-видео в первой версии;

максимум одна главная scroll- или selection-анимация;

статичный fallback готов одновременно с desktop-прототипом, а не после него.

# 9. Процесс реализации

## Этап 1. Формулировка задачи

Одним предложением зафиксировать, какую информацию о работах или подходе передаёт сцена.

Хороший пример:

Пространственная сцена превращает спокойный индекс в живую систему проектов и показывает, что за каждым интерфейсом стоит структура, развитие и техническое расширение.

Плохой пример:

Сделать на главной красивую современную Three.js-анимацию.

## Этап 2. Пакет референсов

Для 3–5 примеров фиксируется:

URL;

репозиторий, если доступен;

видео поведения;

нужная механика;

элементы, которые запрещено копировать;

предполагаемая сложность;

возможный fallback.

## Этап 3. Изолированный технический прототип

Собрать минимальную сцену без интеграции в основной репозиторий:

один объект или одна система плоскостей;

реальные пропорции контейнера;

базовые состояния 2–3 проектов;

переключение по hover/focus;

без сложных shaders и видео.

## Этап 4. Визуальная проверка

Прототип помещается рядом с реальным заголовком, типографикой и индексом. Оценивается не красота сцены сама по себе, а работа всей композиции.

Проверочные вопросы:

остаётся ли Work главным объектом внимания;

выглядит ли интерфейс спокойным в состоянии покоя;

появляется ли активность только в ответ на действие;

помогает ли сцена различать проекты;

выглядит ли решение авторским, а не библиотечным demo;

сохраняется ли качество на статичном скриншоте.

## Этап 5. Production-интеграция

После принятия концепции:

перенести сцену в Astro-компонент;

подключить реальные данные Work;

добавить fallback и reduced motion;

проверить View Transitions;

провести рефакторинг после визуальных правок в Stacki;

зафиксировать изменение в Git отдельным понятным коммитом.

## Этап 6. Полировка

Только после устойчивой интеграции рассматриваются:

shader-деформации;

сложные переходы между кейсами;

дополнительные материалы;

видео-текстуры;

более выразительная версия для Lab.

# 10. Правила работы с AI-агентом

## Роль агента

Агент:

исследует референсы и исходники;

объясняет архитектуру эффекта;

собирает минимальные прототипы;

реализует выбранное направление;

анализирует diff после визуальных изменений;

оптимизирует и рефакторит код;

проверяет fallback и граничные состояния.

Агент не определяет самостоятельно:

позиционирование;

структуру Work / Lab / About;

финальную метафору;

количество эффектов;

визуальную иерархию;

допустимость производительных компромиссов.

## Шаблон постановки задачи

Контекст проекта:
Портфолио Product-minded Web Developer. Визуальное направление — Calm Interface, Active Work. Основные разделы — Work / Lab / About. Production-стек — Astro; Stacki используется как визуальная поверхность над тем же кодом.

Задача сцены:
Какую часть содержания или навигации она усиливает.

Референсы:
URL, репозиторий, видео и точное описание нужной механики.

Заимствуем:
Траекторию, mapping, архитектурный паттерн или принцип деформации.

Не копируем:
Композицию, контент, цвета, брендинг и готовую визуальную метафору.

Ограничения:
HTML остаётся главным интерфейсом; Astro island; mobile fallback; reduced motion; отсутствие блокировки LCP; корректный dispose.

Порядок:
Сначала объяснить механику и собрать минимальный прототип. Не добавлять вторичные эффекты до принятия композиции.

Definition of done:
Конкретные состояния, устройства, fallback и способ проверки.

# 11. Критерии принятия

## Позиционирование

☐ Three.js усиливает образ Product-minded Web Developer.

☐ Решение не дробит позиционирование на набор отдельных услуг.

☐ Связь с Build → Improve → Extend понятна или по крайней мере не нарушена.

☐ Work остаётся главным доказательством компетентности.

## Дизайн

☐ В состоянии покоя интерфейс остаётся calm.

☐ Active проявляется через взаимодействие и работу контента.

☐ Типографика и HTML-иерархия важнее canvas.

☐ Сцена связана с конкретными кейсами или логикой сайта.

☐ Решение не выглядит как стандартная AI/WebGL-демка.

## Архитектура

☐ Реализация встроена в Astro как изолированный интерактивный слой.

☐ Контент проектов не дублируется внутри сцены.

☐ Визуальные правки через Stacki не требуют переписывания всей системы.

☐ AI-агент может анализировать diff и рефакторить реализацию.

☐ Git сохраняет понятную историю изменений.

## Качество

☐ Сайт полностью работает без WebGL.

☐ Есть mobile-версия и reduced-motion режим.

☐ Canvas не блокирует загрузку основного контента.

☐ Render loop и ресурсы корректно останавливаются и освобождаются.

☐ Анимация не мешает просмотру кейсов.

☐ Каждый дополнительный эффект имеет смысловое обоснование.

# 12. Первый milestone

Первый результат — desktop-прототип интерактивного индекса Work, а не законченная главная страница.

В него входят:

реальная типографика и пример структуры индекса;

3 тестовых проекта;

одна Three.js-сцена;

3 визуальных состояния сцены;

переключение по hover и keyboard focus;

один спокойный переход между состояниями;

статичный fallback;

reduced-motion режим;

краткая схема архитектуры;

список ассетов и оценка их веса;

вывод: помогает ли механика выбранному дизайн-направлению.

В первую версию не входят:

фоновые видео;

сложные shader-цепочки;

3D-модели с большим весом;

отдельная мобильная WebGL-сцена;

финальная интеграция всех кейсов;

декоративные эффекты вне индекса Work.

# 13. Решение после прототипа

Прототип получает один из трёх статусов:

Integrate — механика заметно усиливает Work и переносится в production.

Move to Lab — эксперимент качественный, но слишком активный для основной системы.

Discard — эффект не помогает позиционированию или нарушает скорость, ясность и характер сайта.

Отказ от прототипа не считается неудачей: его задача — проверить гипотезу до того, как Three.js станет дорогой архитектурной зависимостью.

Итог: для этого портфолио ценность Three.js не в сложности графики, а в способности превратить спокойный индекс работ в выразительную, управляемую и содержательную систему взаимодействия.